## Slide 1: Administración de Contratos
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública- UNAC

## Slide 2: Ciclo de compras públicas
En la etapa de seguimiento ejerce su rol el Administrador de Contrato u Orden de Compra
Planificación de necesidades
Gestión de compra
Adjudicación
Contratación
Seguimiento
Liquidación

## Slide 3: ¿Quién cumple las funciones de Administrador de Contrato u Orden de Compra?
El servidor público responsable de verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, y de lo establecido en las órdenes de compra (cuando se emita en la Libre Gestión).
Base legal de la Administración de los Contratos
La unidad solicitante PROPONE

## Slide 4
Foco de Administración de Contratos
Falta de poder de decisión Tramitología
Principales desafíos
Rotación de Personal
Escasos recursos idóneos
Resistencia a ejercer la función
Práctica errónea de las instituciones en nombramiento
Como se han solucionado
Asesoría y asistencia técnica
Capacitaciones
Política Anual de Compras
Consultas

## Slide 5: Base legal de la Administración de los Contratos
El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate.
RELACAP Art. 74 inc. 3°

## Slide 6: Nombramiento del Administrador de Contrato u Orden de Compra
Deberá(n) ser nombrado(s) por el Titular mediante acuerdo.
LACAP Art. 82 Bis

## Slide 7: a-Proceso de Administración de Contratos
Verificar el cumplimiento de los contratos u órdenes de compra
Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos
Informar a la UACI de los incumplimientos del contratista
Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial.

## Slide 8
Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento a la ejecución del contrato
Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos de OBS
Emitir la orden de inicio correspondiente
Aprobar y dar seguimiento a la utilización del anticipo